Umowa

o wykonanie prac projektowych

nr …./P/LT/2022

zawarta w dniu …...2022 r. w Bydgoszczy pomiędzy:

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, przy ul. dr I. Romanowskiej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000002329, NIP: 554-22-17-419,
REGON: 00 12 55 363,

reprezentowanym przez:

- Dyrektora – prof. dr hab. n. med. Janusza Kowalewskiego

- Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego – mgr Annę Kasprowicz

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Umowa została zawarta zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

§ 1

- Przedmiot umowy stanowi wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następującego zadania: „Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu przebudowy pomieszczeń w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku na potrzeby Ambulatorium Chemioterapii z Pracownią Cytostatyczną”, zgodnie z przedstawioną 
i zaakceptowaną przez Zamawiającego ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej „dokumentacją projektową”.

- Zakres dokumentacji projektowej obejmować będzie:

- wykonanie projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego,

- wykonanie projektu technicznego,

- wykonanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż,

- wykonanie przedmiarów robót dla poszczególnych branż,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej także jako: „STWIORB”) dla poszczególnych branż.

- Zadanie zostanie podzielone na trzy etapy obejmujące:

ETAP I

- inwentaryzację budowlaną i instalacyjną budynku w zakresie niezbędnym do realizacji planowanej przebudowy,

- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji układu funkcjonalnego przedmiotowego zamierzenia w branży architektonicznej,

- przygotowanie materiałów i wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie uzyskania odstępstwa od warunków technicznych (o ile takie będzie potrzebne),

ETAP II

- wykonanie projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego,

- uzgodnienie projektu w zakresie zgodności z przepisami ppoż., sanitarnymi i służbami Konserwatora Zabytków,

- złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- wykonanie projektu technicznego,

ETAP III

- wykonanie projektów wykonawczych (z uzgodnieniem ppoż. 
i sanitarnym) w branży:

- architektoniczno-konstrukcyjnej,

- sanitarnej (wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja CT, CO, CWU, wody lodowej, wod-kan.),

- elektrycznej (oświetlenie, gniazda wtykowe, zasilanie urządzeń),

- teletechnicznej (system sygnalizacji pożaru, AKPiA i BMS dla urządzeń, sieci komputerowych, kontroli dostępu, sieci telewizji z nadajnikiem)

- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  dla wszystkich branż,

- dostarczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile taka będzie potrzebna) lub zgłoszenia budowy (robót budowlanych).

§ 2

- Podstawę opracowania Dokumentacji projektowej stanowić będą wytyczne do projektowania uzgodnione pisemnie przez Wykonawcę z Zamawiającym przed opracowaniem Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację projektową kompletną, zgodną z celem dla jakiego została stworzona 
w wersji papierowej w ilości:

1) sześć egzemplarzy projektu budowlanego (o ile taki jest wymagany), 
i wykonawczego (techniczno-wykonawczego);

2) po dwa egzemplarze kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz STWiORB. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wniosku 
o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji 
o pozwolenie na budowę (o ile decyzja jest wymagana) oraz do dostarczenia zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wymienionych w ust. 1 powyżej części Dokumentacji projektowej również w wersji elektronicznej w standardzie dwg, PDF, doc, ath.

- Dokumentacja projektowa będzie opatrzona oświadczeniem Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oświadczenie to będzie stanowić integralną część projektu budowlanego.

- Miejscem odbioru wykonanej Dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Dokumentacji projektowej będzie protokół odbioru Dokumentacji projektowej przygotowany i podpisany przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego bez uwag.

- Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru Dokumentacji projektowej zastrzega sobie prawo do zapoznania się z przekazaną Dokumentacją projektową i jej zaopiniowania przez własne służby, 
w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Dokumentacji projektowej do Zamawiającego.

- W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiający może:

- Podpisać protokół odbioru,

- odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad/usterek lub przedstawienia kompletnej Dokumentacji projektowej wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. Wyznaczenie dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie wydłuża terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

- W przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad/usterek, Zamawiający, niezależnie od pozostałych uprawnień przyznanych niniejszą umową, ma prawo usunąć wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiającego w toku przygotowywania lub podczas odbioru Dokumentacji projektowej w terminach wskazanych w Umowie, a gdy nie są one przewidziane w terminach wskazanych przez Zamawiającego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach.

- Odbiór dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady/usterki Dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.

- Jeśli w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady/usterki w Dokumentacji projektowej, a Wykonawca składa oświadczenie, że dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiający ma prawo przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające, w szczególności powołać niezależnego eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego, że Dokumentacja projektowa ma wady, to Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty postępowania wyjaśniającego. Wykonawca pokryje także Zamawiającemu wszelkie szkody, które ten poniósł w związku z wadami dokumentacji, w szczególności koszt robót budowlanych wykonanych w wyniku tych wad.

- Wykonawca przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ( o ile taki jest wymagany)wystąpi do Zamawiającego o akceptację wykonanej dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia Wykonawcy zajmie pisemne stanowisko. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z akceptacją Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag/zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od otrzymania tych uwag/zastrzeżeń do ustosunkowania się i naniesienia poprawek/korekty w zakresie wniesionych przez Zamawiającego uwag/zastrzeżeń.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę:

- Do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

- Do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeśli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

§ 4

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień ………..2022 r.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień: ………..2022 r.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca przekaże kompletną dokumentację projektową wraz z załącznikami oraz wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę opatrzonym prezentatą organu administracji architektoniczno – budowlanej wydającego ww. decyzję (o ile decyzja jest wymagana), a Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do usunięcia wad/usterek.

- Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli jego niedotrzymanie stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć;

- przyczyn zależnych od Zamawiającego;

- siły wyższej;

- zmiany dokumentacji projektowej dokonanej na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, która prowadzi do przedłużenia terminu  wykonania przedmiotu umowy;

- konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych, która prowadzi do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy;

- przedłużającej się procedury zatwierdzania projektu budowlanego przez organ administracji publicznej.

- W przypadkach, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Strony uzgodnią nowy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 5

- Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty oraz przeprowadzonych negocjacji i jest wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:

– ……………….. netto zł

(słownie: …………………………………………………………),

– podatek VAT 23%, tj. ………………….. zł

(słownie: …………………………………………………………),

– ……………….. brutto zł

(słownie: …………………………………………………………).

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w oparciu o protokół odbioru dokumentacji projektowej, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bez istotnych uwag, w terminie 
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku gdy faktura nie spełnia wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność na warunkach wskazanych w ust. 2 nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowej faktury.

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

- Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego w ramach niniejszej umowy obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu.

§ 6

    - Zamawiający upoważnia Pana Leszka Wąchałę tel. (052) 374-34-10, adres email: wachalal@co.bydgoszcz.pl do reprezentowania go we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy i odbiorem przedmiotu umowy.

    - Wykonawca na koordynatora czynności wykonywanych w ramach przedmiotu umowy ustanawia ……………………………………………..

§ 7

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

- przysługiwać mu będzie do dokumentacji projektowej pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych, w tym prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu 
do dokumentacji projektowej;

- korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiającego na podstawie i w zakresie objętym niniejszą umową nie będzie naruszać majątkowych ani osobistych praw autorskich, praw własności przemysłowej ani dóbr osobistych osób trzecich;

- prawa autorskie Wykonawcy do dokumentacji projektowej nie będą obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub utrudniający zawarcie lub wykonanie niniejszej umowy.

- Wykonawca, z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym wskazanych w przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 t.j.), obejmujących w szczególności:

- nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentacji projektowej;

- dokonywanie zmian, uzupełnień i dostosowań dokumentacji projektowej do potrzeb Zamawiającego lub jakichkolwiek innych podmiotów;

- utrwalenie dokumentacji projektowej dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz przepisania utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system i nośnik;

- zwielokrotniania dokumentacji projektowej dowolnymi technikami, 
w tym techniką drukarską, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w nieograniczonej ilości egzemplarzy na wszelkich nośnikach oraz wymiany nośników;

- wprowadzenia utrwaleń dokumentacji projektowej do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnodostępnych w rodzaju Internet i ich udostępnianie użytkownikom takich sieci;

- wprowadzenia dokumentacji projektowej do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym m.in. w formacie DVD, CD;

- publiczne wystawianie i prezentowanie dokumentacji projektowej 
i wszelkich nośników stanowiących jej urzeczywistnienie;

- odtwarzanie i wyświetlanie dokumentacji projektowej i jej egzemplarzy;

- udostępnianie dokumentacji projektowej i jej egzemplarzy 
we wszelkich rodzajach materiałów promocyjnych i reklamowych 
oraz mediach;

- nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych”, Internetu, webcasting, simulcasting, dla odbiorów wszelkich systemów odbioru telewizji (w tym także „on demand”, ”pay per view”, w zamkniętych obiektach itp.) oraz reemitowanie;

- publiczne udostępnianie dokumentacji projektowej i jej egzemplarzy 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych 
i komputerowych oraz w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym w szczególności w sieci Internet oraz sieciach telefonii komórkowej.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, także wszelkie prawa do wykorzystywanych w Dokumentacji projektowej wytworów niematerialnych nie stanowiących utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 
t.j.), a chronionych innymi przepisami, w szczególności ustawą 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 t.j.).

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, prawo zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych w stosunku do wszelkich opracowań dokumentacji projektowej na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu, a także przenosi własność egzemplarzy, na których dokumentację projektową utrwalono.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych względem dokumentacji projektowej, jak i do wprowadzania w niej wszelkiego rodzaju zmian, uzupełnień i jej dostosowywania oraz jej rozpowszechniania anonimowo bez podania imienia i nazwiska Wykonawcy oraz upoważnia Zamawiającego do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieł publiczności i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z niego.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania swych autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej w sposób naruszający interes Zamawiającego.

- Przeniesienie praw autorskich wynikających z niniejszego paragrafu oraz udzielenie upoważnień, o których mowa w ustępach 1-5 niniejszego paragrafu obejmuje obszar całego świata i nie jest ograniczone czasowo.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu opcji na nabycie majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej na nowo powstałych w przyszłości polach eksploatacji.

- W przypadku, gdy w związku z wykonaniem niniejszej umowy lub korzystaniem z dokumentacji projektowej lub innych wytworów niematerialnych objętych niniejszą umową, przeciwko którejkolwiek 
ze stron wszczęte zostanie postępowanie sądowe lub osoba trzecia wystąpi 
z jakimkolwiek roszczeniem, strona ta zobowiązana jest zawiadomić o tym fakcie drugą stronę w terminie 7 dni od daty powzięcia o nim wiedzy. 
W przypadku braku konfliktu interesów, strony zobowiązane są do podjęcia współpracy celem obrony praw i interesów tej z nich, przeciwko której zgłoszone zostało roszczenie lub wszczęto postępowanie, przy czym druga strona zobowiązana jest w miarę istniejących możliwości przystąpić do toczącego się postępowania sądowego.

- W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie 
w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych 
lub upoważnień uzyskanych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności 
z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe.

§ 8

- Strony ustalają kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- Za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji projektowej – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy;

- w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w §7 ust. 5 i 6 umowy – w wysokości 3.000,00 zł za każdy taki przypadek (słownie: trzy tysiące zł 00/100).

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych naliczonych Wykonawcy z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających w związku z ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót budowlanych wad/usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz opracowania i przekazania ww. opracowań wraz z koniecznymi oświadczeniami, uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych jeżeli przerwy te powstały z powodu wad/usterek ujawnionych w Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę.

- W przypadku nieusunięcia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający, niezależnie od pozostałych uprawnień przyznanych niniejszą umową, może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia  Sądu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z kar umownych niezależnie od dochodzenia pozostałych.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

§ 9

1.	Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych w §1 umowy.

2.	Z umownego prawa odstąpienia Zamawiający skorzysta w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4.Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału podwykonawców, z należytą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter działania.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

§ 13

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu Sądu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Wykonawca zobowiązany jest postępować na terenie Zamawiającego, zgodnie 
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami ppoż. wg normy PN/N -18001 oraz systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 wdrożonymi przez Zamawiającego, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej umowy.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do niniejszej umowy, stanowiące jej integralną część:

| Załącznik Nr 1 | Oferta Wykonawcy, opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 | Wymagania w zakresie BHP i ppoż. dla firm współpracujących z Centrum Onkologii realizujących prace remontowo – budowlane |
| Załącznik Nr 3 | Informacja o zagrożeniach występujących na terenie Centrum Onkologii – dla firm współpracujących z Centrum |
| Załącznik Nr 4 | Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii |
| Załącznik Nr 5 | Informacja środowiskowa dla firm współpracujących z Centrum Onkologii |

Zamawiający						Wykonawca